Aprende Com Os Minions

Assistente Pedagógico

-

André Geraldes (A67673)

Bruno Barbosa (A67646)

Patrícia Barros (A67665)

Sandra Ferreira (A67709)

Tiago Cunha (A67707)

Universidade do Minho

Escola de Engenharia

Licenciatura em Engenharia Informática

Unidade Curricular de

Laboratórios de Informática IV

Ano Letivo de 2014/2015

Março, 2015

| Data de Recepção |  |
| --- | --- |
| Responsável |  |
| Avaliação |  |
| Observações |  |

Março, 2015

Aprende Com Os Minions

Assistente Pedagógico

André Geraldes (A67673)

Bruno Barbosa (A67646)

Patrícia Barros (A67665)

Sandra Ferreira (A67709)

Tiago Cunha (A67707)

Resumo

O projeto proposto trata-se de um Assistente Pedagógico com o objetivo de auxiliar crianças entre os 8 e os 9 anos de idade (que frequentem o 3º ano de escolaridade) na aprendizagem de um dos tópicos abordados no seu plano de estudos: as figuras geométricas.

Este é o relatório final do projeto onde é apresentada a fundamentação, especificação e construção do software, que inclui, a contextualização, a análise e especificação dos requisitos operacionais e funcionais, o planeamento de todas as fases do projeto e ainda todas as informações relativas à fase de construção do software como a caracterização da arquitetura do sistema, as ferramentas utilizadas e a descrição dos diversos módulos.

Área de Aplicação: Assistentes Pedagógicos.

Palavras-Chave: Ensino primário, matemática, formas geométricas, assistentes pedagógicos, crianças, estudo, aprendizagem, UML, Diagrama de Use Cases, Diagrama de Classes, Modelo Concetual.

Índice

1. Introdução	1

1.1. Contextualização	1

1.2. Apresentação do Caso de Estudo	2

1.3. Motivação e Objetivos	2

1.4. Estrutura do Relatório	3

2. Apresentação do Projeto	4

2.1. Descrição da Aplicação	4

2.2. Análise de Requisitos	5

2.1.1.	Requisitos Funcionais	5

2.1.2.	Requisitos Não Funcionais	5

2.2.	Proposta de Interface	6

2.3.	Planeamento e Fases do Projeto	12

3. Especificação	14

3.1. Modelo de Domínio	14

3.2. Use Cases	15

3.2.1.	Atores	15

3.2.2.	Sistema – Aprende Com os Minions	15

3.2.3.	 Menu Utilizador	16

3.2.4.	Aulas	16

3.2.5.	Estatísticas	17

3.2.6.	 Sessão de Estudo	18

3.2.7.	Exercício	18

3.2.8.	Testes	20

3.3. Diagramas de Sequência	20

3.3.1.	Aulas	21

3.3.2.	Exercícios	21

3.3.3.	Teste	22

3.3.4.	Estatísticas	22

3.3.5.	Login	23

3.3.6.	Preferências	23

3.3.7.	Sessão de Estudo	24

3.4. Base de Dados	25

3.4.1. Entidades	26

3.4.2. Relacionamentos	28

3.4.3. Modelo Conceptual	29

3.4.4. Modelo Lógico	30

4. Construção	32

4.1. Apresentação e Caracterização Geral da Arquitetura do Sistema	32

4.2. Módulos	32

4.3. Plano de Desenvolvimento	32

4.4. Distribuição do Trabalho	32

4.5. Ferramentas Utilizadas	32

4.6. Validação do Software Desenvolvido	32

5. Apreciação Crítica e Trabalho Futuro	33

6. Referências WWW	34

7. Lista de Siglas e Acrónimos	35

Anexos

I.	Diagrama de Gantt realizado na primeira fase	35

II.	Diagrama de Gantt realizado na segunda fase	36

III.	Diagrama de Classes	37

IV.	Diagrama de Sequência	38

V.	Especificação dos Use Case	59

Índice de Figuras

Figura 1 - Excerto demonstrativo das dificuldades dos alunos em Geometria	2

Figura 2 – Minion: O tutor do nosso Assistente Pedagógico	6

Figura 3 - Esboço da página inicial	7

Figura 4 - Esboço da página inicial com o menu de utilizador aberto	7

Figura 5 - Esboço da página de aulas	8

Figura 6 - Esboço de uma página de aula	8

Figura 7 - Esboço da página de estatísticas	9

Figura 8 - Esboço de uma página de exercício	9

Figura 9 - Esboço da página de criação de uma sessão de estudo	10

Figura 10 - Esboço da página de preferências	10

Figura 11 - Esboço de uma página de teste	11

Figura 12 - Diagrama representativo do método RUP	12

Figura 13- Modelo de Domínio	13

Figura 14- Use Case Aprende com os Minions	14

Figura 15- Use Case Menu Utilizador	15

Figura 16- Use Case Aulas	15

Figura 17- Use Case Estatísticas	16

Figura 18- Use Case Sessão de Estudo	16

Figura 19- Use Case Exercícios	17

Figura 20- Use Case Teste	18

Figura 21- Diagrama de Sequência Adicionar Aula	19

Figura 22-Diagrama de Sequência Desistir do Exercício	19

Figura 23- Diagrama de Sequência Escolher Teste	20

Figura 24- Diagrama de Sequência Consultar Estatísticas	20

Figura 25- Diagrama de Sequência Login	21

Figura 26- Diagrama de Sequência Preferências	22

Figura 27- Diagrama de Sequência Criar Sessão de Estudo	22

Figura 28- Entidade Utilizador	23

Figura 29-Entidade Sessão de Estudo	23

Figura 30- Entidade Aula	23

Figura 31- Entidade Teste	23

Figura 32- Entidade Exercício	24

Figura 33- Entidade Pergunta	24

Figura 34- Entidade Resposta	24

Figura 35- Entidade Dúvida	24

Figura 36- Esquema Lógico	27

Figura 37. Diagrama de Gantt 1º Fase	32

Figura 38. Diagrama de Classes	34

Figura 39. Consultar Estatística	35

Figura 40. Remover Estatística	35

Figura 41. Escolher Aula	36

Figura 42. Adicionar Aula	36

Figura 43. Consultar Aula	37

Figura 44. Sair da Aula	37

Figura 45. Remover Aula	38

Figura 46. Remover Teste	38

Figura 47. Escolher Teste	39

Figura 48. Adicionar Teste	39

Figura 49. Consultar Testes	40

Figura 50. Próxima Pergunta	40

Figura 51. Ver Resposta	41

Figura 52. Pergunta Anterior	41

Figura 53. Desistir Teste	42

Figura 54. Mudar Resposta	42

Figura 55. Assinala Resposta	43

Figura 56. Terminar Teste	43

Figura 57. Ver Pergunta Anterior	44

Figura 58. Mudar Resposta	44

Figura 59. Assinalar Resposta	44

Figura 60. Desistir de Exercicio	45

Figura 61. Terminar Exercicio	46

Figura 62. Remover Exercicio	47

Figura 63. Escolher Exercício	47

Figura 64. Editar Exercício	48

Figura 65. Consultar Exercício	48

Figura 66. Adicionar Exercício	49

Figura 67. Dúvida no Exercício	49

Figura 68. Preferências Utilizador	50

Figura 69. Repor Estatísticas	50

Figura 70. Logout	51

Figura 71. Apagar Sessão de Estudo	51

Figura 72. Criar Sessão de Estudo	52

Figura 73. Continuar Sessão de Estudo	52

Figura 74. Consultar Sessão de Estudo	53

Figura 75. Terminar Sessão de Estudo	53

Figura 76. Login	54

Figura 77. Especificação - Registar no Sistema	56

Figura 79.Especificação - Adicionar Aula	57

Figura 78.Especificação -  Consultar Aula	57

Figura 80.Especificação - Remover Aula	58

Figura 81. Especificação - Escolher Aula	58

Figura 82. Especificação - Sair da Aula	59

Figura 83. Especificação - Remover Estatísticas	59

Figura 84. Especificação - Consultar Estatística	60

Figura 85. Especificação - Adicionar Exercicio	60

Figura 86. Assinalar Resposta	61

Figura 87. Especificação - Consultar Exercicio	61

Figura 88. Especificação – Desistir do Exercicio	62

Figura 89. Especificação – Dúvida Aula	62

Figura 90. Especificação - Editar Exercicio	63

Figura 91. Especificação - Escolher Exercício	63

Figura 92. Especificação - Mudar Resposta	64

Figura 93. Especificação – Pergunta Anterior	64

Figura 94. Especificação - Pergunta Seguinte	65

Figura 95. Especificação - Remover Exercício	65

Figura 96. Especificação - Terminar Exercício	66

Figura 97. Especificação - Ver Resposta	66

Figura 98. Especificação – Logout	67

Figura 99. Especificação – Preferências	67

Figura 100. Especificação – Repor Estatistica	68

Figura 101. Especificação - Apagar Sessão de Estudo	68

Figura 102. Especificação - Consultar Sessão de Estudo	69

Figura 103. Especificação - Continuar Sessão de Estudo	69

Figura 104. Especificação - Criar Sessão de Estudo	70

Figura 105. Especificação - Terminar Sessão de Estudo	70

Figura 106. Especificação - Adicionar Teste	71

Figura 107. Especificação - Assinalar Resposta	71

Figura 108. Especificação - Consultar Teste	72

Figura 109. Especificação - Desistir do Teste	72

Figura 110. Especificação - Escolher Teste	73

Figura 111. Especificação - Mudar Resposta Teste	73

Figura 112. Especificação - Pergunta Anterior	74

Figura 113. Especificação -  Próxima Pergunta	74

Figura 114.Especificação - Remover Teste	75

Figura 115. Especificação - Terminar Teste	75

Figura 116. Especificação - Login	76

# Introdução

No âmbito da Unidade Curricular de Laboratórios de Informática IV foi-nos proposto o desenvolvimento de um Assistente Pedagógico. Tendo em conta a crescente dificuldade dos conteúdos abordados no ensino primário atualmente e o aumento do número de crianças com acesso a computadores com acesso à Internet, o grupo decidiu direcionar o assistente a este público-alvo, mais particularmente aos alunos do 3º ano de escolaridade e com foco na área da Matemática, mais concretamente nas figuras geométricas.

De forma a introduzir o projeto são brevemente apresentados a contextualização, caso de estudo, motivação e objetivos e ainda a estrutura do relatório. De seguida é apresentada uma especificação detalhada do software que será desenvolvido recorrendo à linguagem UML seguida da descrição da fase de construção do software.

## Contextualização

Cada vez mais o grau de dificuldade apresentada aos alunos do 1º ciclo do ensino básico aumenta, tanto na área da Língua Portuguesa como na área das Ciências e principalmente na área da Matemática.

Como tal, é necessário um apoio extra ao trabalho realizado pelos professores na sala de aula. Esse apoio deve ser uma forma de estudo apelativa de modo a estimular uma fácil aprendizagem das matérias lecionadas.

Assim sendo, o grupo optou por contruir um assistente pedagógico direcionado ao ensino primário por forma a ajudar a combater as dificuldades das crianças uma vez que este primeiro ciclo de estudos é fundamental para se adquirirem os conhecimentos básicos.

O assistente que se irá desenvolver estará direcionado aos alunos do terceiro ano, e focar-se-á na área da Matemática, mais concretamente nos tópicos relativos às figuras geométricas, cálculo de perímetros e transformações de medidas. Para a realização deste será necessário ter em conta a idade dos educandos e será também necessário perspetivar formas de ensino atrativas a estes.

## Apresentação do Caso de Estudo

No ensino básico, os resultados dos alunos portugueses na disciplina de Matemática têm sido preocupantes, tanto nas provas realizadas a nível nacional quanto nos testes incluídos em estudos internacionais. Tal se deve ao facto de os temas lecionados serem de uma maior complexidade comparativamente aos temas lecionados nos anos letivos anteriores.

Posto isto, realizou-se uma pesquisa para saber onde se encontravam as maiores dificuldades na área da Matemática por parte dos alunos que frequentam o 1º ciclo. Contudo a informação disponível sobre este assunto era reduzida tendo-se apenas encontrado um texto escrito com base na informação recolhido pelo GAVE (Gabinete Avaliação Educacional).

Figura 1 - Excerto demonstrativo das dificuldades dos alunos em Geometria

Através da análise do texto da figura 1, foi possível saber onde residiam as maiores dificuldades na Matemática, estando uma considerável parte delas na Geometria.

Após ter sido observado o plano de estudos dos 4 anos do ensino primário verificou-se que é no 3º ano que se aborda este tema.

Decidiu-se então que o assistente pedagógico a desenvolver deveria centrar-se em Geometria e nas medidas utilizadas nessa área, mais precisamente no cálculo de perímetros e nas medidas utilizadas para o mesmo, bem como as suas transformações.

## Motivação e Objetivos

Nem sempre os pais tem a disponibilidade ou capacidade para auxiliar os mais pequenos a fazer os trabalhos de casa ou a estudar: os pais tem de trabalhar o os temas abordados atualmente já não são os mesmos que há alguns anos atrás. No entanto, cada vez mais os alunos sentem dificuldades já no 1º ciclo do Ensino Básico e o tempo que passam na escola não chega para que atinjam os objetivos pretendidos, pelo que surge a necessidade de formas alternativas de apoio e incentivo ao estudo independente em casa. Em adição sabemos ainda que cada vez mais os alunos destas idades já têm acesso a um computador com internet.

Desta forma, numa tentativa de ajudar a resolver este problema, o assistente pedagógico tem como objetivos complementar o trabalho que o educador tem durante as aulas, ajudar os alunos a compreenderem melhor a matéria lecionada e ainda suscitar neles a vontade própria de estudar de uma forma mais divertida.

Esta forma de ensino disponibiliza a toda a comunidade educativa métodos de estudo mais atrativos e eficazes por forma a conduzir a um maior sucesso escolar.

## Estrutura do Relatório

O relatório encontra-se dividido em três partes principais: a fundamentação, a especificação e a construção, que correspondem às três fases nas quais foi dividido este projeto.

A fundamentação por sua vez divide-se em três partes: a introdução, incluindo componentes como a contextualização e os objetivos; a apresentação do projeto, onde será descrita a aplicação, será feita a análise de requisitos, o planeamento de todas as fases do projeto e ainda uma proposta de interface.

A especificação contém os vários diagramas UML realizados e também descrições e esquemas relativos à criação da base de dados.

A construção (…) COMPLETAR.

Por fim é apresentada a uma breve conclusão.

# Apresentação do Projeto

Tendo em conta todos os aspetos previamente referidos e numa tentativa de ajudar à sua resolução surge o Aprende Com Os Minions. Este projeto pretende funcionar como um assistente pedagógico para alunos do 3º ano do 1º ciclo do Ensino Básico, facultando vídeo-aulas, exercícios e testes aos utilizadores, moldando-se ao seu nível de conhecimento, dificuldades e preferências. O objetivo principal é tornar o estudo da Matemática algo divertido e apelativo para as crianças.

## Descrição da Aplicação

O nosso assistente pedagógico está focado na área da Matemática, mais concretamente no cálculo de perímetros de figuras geométricas e transformação de medidas. A partir deste leque de opções o utilizador tem a possibilidade de escolher a área em que se sente menos à vontade, para desenvolver mais as suas capacidades. Depois ter sido escolhida uma opção o sistema disponibiliza um conjunto de aulas, exercícios e testes.

As aulas são disponibilizadas na forma de recursos multimédia (vídeos, imagens, etc.), para os utilizadores reunirem as competências necessárias sobre a área envolvida. São numeradas por ordem crescente de dificuldade e pelo tema que abordam.

Os exercícios e os testes servem para o aluno poder ter uma noção de como está numa determinada matéria. O sistema compara as suas respostas com as respostas registadas na sua base de dados e de seguida os resultados são devolvidos ao utilizador. Estarão disponíveis exercícios e testes de diferentes níveis de dificuldade, sendo que os mais avançados só estarão acessíveis quando o aluno demonstrar estar bem preparado em relação ao nível de dificuldade anterior.

Para um fim meramente estatístico e para o utilizador saber como está a nível de cada área, o sistema disponibiliza uma área com vários indicadores do progresso do utilizador, quer a nível de exercícios, como nos testes que esse utilizador realizou nessa área.

## Análise de Requisitos

De seguida são apresentados os requisitos aos quais o Assistente Pedagógico terá obrigatoriamente de obedecer.

### Requisitos Funcionais

- Permitir aos seus utilizadores definir uma configuração inicial para o assistente, de forma a determinar o seu modo de atuação em termos gerais;

- Apresentar o seu domínio de conhecimento, explicando o seu modo e princípios de funcionamento;

- Ser capaz de ensinar com base num dado método, acompanhando o aluno ao longo das suas sessões de trabalho, explicando e esclarecendo dúvidas;

- Rastrear atividades desenvolvidas pelos alunos ao longo de várias sessões de aprendizagem;

- Guardar a informação associada com as sessões de estudo realizadas para criar, quando necessário, um perfil de aprendizagem que permita caracterizar o grau de conhecimento adquirido do aluno em questão;

- Permitir definir sessões de estudo de acordo com as preferências dos alunos, bem como gerar exercícios para avaliação do conhecimento adquirido até ao momento;

- Apresentar um interface simples, intuitivo, amigável, que permita aos seus utilizadores desenvolverem as suas sessões de trabalho e dialogar com o sistema facilmente;

- Adquirir novo conhecimento ao longo do tempo, de forma a ser capaz de expandir os seus tópicos de ensino e de aprendizagem;

- Gerir e manipular diferentes elementos de dados – texto, imagem, som, vídeo, etc. – utilizando-o ao longo das várias sessões de estudo;

- Gerir e manter um conjunto diverso de elementos de gestão (estatísticas) que permitam analisar o que foi acontecendo ao longo das várias sessões de estudo.

### Requisitos Não Funcionais

- Resultar de um trabalho orientado por uma metodologia de desenvolvimento de software;

- O software desenvolvido deverá apresentar uma organização em três níveis (interface aplicacional; regras de negócio e sistema de dados) na sua arquitetura principal;

- Ser suportada por uma base de dados relacional, devidamente documentada;

- Implementar preferencialmente as funcionalidades do sistema para clientes universais (Web Browsers), com a possibilidade de ser instalado em plataformas móveis de pequena dimensão – smart-phones ou tablets;

- Providenciar mecanismos para a incorporação de dados provenientes de fontes de informação heterogéneas, com validação e tratamento de erros (com ou sem recuperação);

- Disponibilizar um interface intuitivo, de fácil utilização e com níveis de interatividade elevados.

## Proposta de Interface

De seguida apresentamos um esboço do que achamos que poderá ser a interface do nosso Assistente Pedagógico. Escolhemos utilizar uma figura bastante conhecida das crianças atualmente como personagem principal e tutor da nossa aplicação: o Minion (Figura 3). Achamos que desta forma será mais fácil cativar os mais pequenos para o uso da nossa aplicação.

Figura 2 – Minion: O tutor do nosso Assistente Pedagógico

Seguem-se então screenshots do esboço de interface que propomos.

Figura 3 - Esboço da página inicial

Figura 4 - Esboço da página inicial com o menu de utilizador aberto

Figura 5 - Esboço da página de aulas

Figura 6 - Esboço de uma página de aula

Figura 7 - Esboço da página de estatísticas

Figura 8 - Esboço de uma página de exercício

Figura 9 - Esboço da página de criação de uma sessão de estudo

Figura 10 - Esboço da página de preferências

Figura 11 - Esboço de uma página de teste

## Planeamento e Fases do Projeto

O desenvolvimento do projeto será feito em três fases distintas: fundamentação, especificação e construção. A fundamentação é o conteúdo deste relatório e é muito importante para dar início a um projeto pois permite a organização do método de trabalho e a toma de decisões cruciais para todo o desenvolvimento. De seguida, a especificação do software a desenvolver será efetuada utilizando o método RUP. O RUP divide o desenvolvimento de um projeto em 4 fases distintas: fase de conceção, fase de elaboração, fase de construção e fase de transição (Figura 2). Esta etapa contemplará o desenvolvimento de diagramas em UML (Use Cases, Diagramas de Sequência e Diagramas Classe) e também a realização do modelo conceptual da Base de Dados. A última fase será a fase de construção em que será desenvolvido e validado o software. Posto isto e de forma a garantir um melhor planeamento de tarefas foi realizado um Diagrama de Gantt (Anexo 1).

Figura 12 - Diagrama representativo do método RUP

# Especificação

A especificação do projeto consiste na modelação do software recorrendo ao UML pretendendo definir especificamente o comportamento do sistema em todas as situações. Neste capítulo é ainda apresentado o modelo conceptual da Base de Dados que dará suporte ao programa a desenvolver.

## Modelo de Domínio

O primeiro passo da modelação do nosso software foi a construção do modelo de domínio que permite visualizar de uma forma clara e detalhada a forma como irá estar organizado o sistema.

Figura 13- Modelo de Domínio

## Use Cases

De seguida foram criados os diagramas relativos aos Use Cases, que ilustram a forma como o utilizador interage com o sistema e vice-versa. Estes diagramas foram efetuados para todas as ações que pretendemos que sejam possíveis de efetuar no nosso futuro produto de software.

### Atores

Decidimos que iríamos ter apenas dois tipos distintos de utilizadores a interagir com o sistema (os atores dos diagramas de Use Cases): o administrador e o utilizador regular, sendo que o primeiro tem acesso a todas as funcionalidades que o segundo e mais algumas que só ao administrador dizem respeito. Posto isto, consideramos que o ator administrador é então uma generalização do ator utilizador.

### Sistema – Aprende Com os Minions

Segue-se o diagrama que descreve o funcionamento geral do sistema. Neste diagrama mostramos as ações gerais que os atores podem efetuar no sistema, organizadas por categorias: aulas, exercícios, testes e estatísticas. Outra ação de importante relevância que o utilizador poderá realizar para este poder entrar no sistema é o registo.

Nos capítulos seguintes irão ser descritos os Use Cases que se encontram dentro de cada uma destas categorias pormenorizadamente.

Figura 14- Use Case Aprende com os Minions

Menu Utilizador

No menu que o ator tem disponível é-lhe permitido repor os dados estatísticos guardados até então, mudar as suas preferências, aceder à área das sessões de estudo e, por fim, permite-lhe também sair da aplicação.

Figura 15- Use Case Menu Utilizador

### Aulas

No que diz respeito à secção das aulas, o utilizador poderá consultar as aulas acerca dos mais variados temas, escolher uma aula e sair da mesma. A escolha da aula só poderá ser feita depois de terem sido consultadas as aulas e a saída da aula apenas se poderá efetuar depois de selecionada a aula pretendida. Estas atividades não prescindem do login no sistema.

O administrador para além destas ações poderá ainda adicionar e remover uma aula, igualmente necessitando de efetuar login anteriormente.

Figura 16- Use Case Aulas

### Estatísticas

Para poder fazer uma avaliação crítica à sua performance face aos conhecimentos aprendidos, o usuário poderá consultar a secção das estatísticas ou então repor os dados estatísticos pelo sistema guardados. Para o poder fazer precisará de fazer login previamente.

Figura 17- Use Case Estatísticas

Sessão de Estudo

O utilizador, após estar ligado no sistema, pode optar por criar uma sessão de estudo sobre um ou vários temas à sua escolha. Pode ainda definir o número de exercícios que pretende fazer nessa sessão e se deseja fazer testes ou não. Depois de criada, o ator pode continuar a sessão, no caso de a ter deixado a meio, terminar e apagar.

Figura 18- Use Case Sessão de Estudo

### Exercício

Para além das secções já apresentadas, o utilizador poderá usufruir também da parte dos exercícios. Aqui terá a possibilidade de consultar todos os exercícios e escolher um deles. Já tendo escolhido é-lhe apresentada uma pergunta de cada vez, sendo-lhe oferecida a possibilidade de escolher um resposta para cada uma delas, podendo mudar a resposta que já tiver assinalado a qualquer altura. O utilizador terá a oportunidade de dar por concluído o exercício quando já tiver respondido a todas as questões ou com questões ainda por responder, sendo nesse caso considerado como desistência.

O administrador terá ainda outros privilégios, tais como adicionar, remover ou editar exercício.

Figura 19- Use Case Exercícios

### Testes

De forma a poder testar os conhecimentos já adquiridos, o utilizador do sistema terá ao seu dispor vários testes para realizar. Aqui poderá consultar os testes existentes e escolher um deles para realizar. Após a escolha feita, poderá escolher e mudar de resposta e também passar à pergunta seguinte ou anterior. Terão também a oportunidade de terminar ou desistir do teste.

O administrador terá também a seu dispor a possibilidade de adicionar e remover um teste.

Todas estas ações não dispensam o login no sistema.

Figura 20- Use Case Teste

## Diagramas de Sequência

Os diagramas de sequência representam a interação entre os vários objetos necessários para que cada Use Case especificado anteriormente se realize com sucesso.

Apesar de terem sido feitos todos diagramas sequência relativos aos Use Cases, optou-se por colocar apenas alguns diagramas exemplo acompanhados das devidas explicações nesta secção. Os restantes diagramas encontram-se na secção dos anexos.

### Aulas

O Use Case abaixo representado é relativo à ação de adicionar uma aula.

Apenas o administrador pode realizar tal ação. Para o pode fazer este necessita estar ligado no sistema. O ator insere o nome e a descrição da aula, fazendo também o upload do vídeo que terá a explicação de um determinado tema. De seguida, o sistema cria uma nova aula e informa o administrador.

Figura 21- Diagrama de Sequência Adicionar Aula

### Exercícios

O utilizador tem a opção de desistir de resolver um exercício. Uma condição necessária a esta ação é necessário o utilizador ter anteriormente selecionado um exercício. Depois disto é selecionada a opção de desistir. É perguntado ao utilizador se quer, de facto, desistir. Caso este não queira, volta ao exercício que se encontrava a resolver. Caso contrário, o sistema termina o exercício e esta informação fica guardada nas estatísticas.

Figura 22-Diagrama de Sequência Desistir do Exercício

### Teste

Figura 23- Diagrama de Sequência Escolher Teste

Para representar o conjunto de Use Cases da parte dos testes, selecionou-se o Use Case escolher teste. O utilizador escolhe então o teste que quer resolver e o sistema vai procurá-lo ao conjunto de testes que tem guardados e mostra-o.

### Estatísticas

Faz parte do Use Case a consulta das estatísticas, que guarda a performance do utilizador. É necessário ter-se antes efetuado o login no sistema. O utilizador deste sistema indica que pretende consultar as estatísticas. O sistema procura as informações relativas a este ator e apresenta-as.

Figura 24- Diagrama de Sequência Consultar Estatísticas

### Login

Apresentamos agora, o Use Case que permite a entrada e utilização do sistema. O utilizador insere as suas credenciais (username e password). Se este não tiver inserido corretamente a password ou não se encontrar registado no sistema o utilizador é informado que não pode entrar. Caso nenhum destes casos seja verificado o utilizador inicia sessão na aplicação.

Figura 25- Diagrama de Sequência Login

### Preferências

No caso deste Use Case o utilizador seleciona a opção preferências no Menu de Utilizador e o sistema procura as informações relativas às preferências do utilizador que se encontra ligado e apresenta-as. Este pode agora optar por fazer alterações indicando que informação deseja modificar e o sistema guarda esta informação. Caso não deseje efetuar qualquer tipo de alteração ator volta à página inicial.

Figura 26- Diagrama de Sequência Preferências

### Sessão de Estudo

As sessões de estudo são uma forma de estudo proporcionada pelo software a desenvolver. Para criar uma, o utilizador deve definir o que quer que a sessão de estudo aborde e algumas informações sobre como quer abordá-la. O sistema deverá guardar esta informação e informar que a sessão foi iniciada.

Figura 27- Diagrama de Sequência Criar Sessão de Estudo

## Base de Dados

Para tornar o software a desenvolver funcional é necessário que exista um meio para armazenar e aceder aos dados necessários. De tal forma foram efetuados vários passos necessário à criação de uma base de dados, começando pela identificação das entidades, relacionamentos entre as mesmas e atributos que as compõe. Com a junção dos passos anteriormente desenhamos o modelo conceptual da base de dados que nos serviu de suporte para a criação do modelo lógico da mesma.

### 3.4.1. Entidades

Passamos então à descrição das entidades identificadas.

Figura 28- Entidade Utilizador

Utilizador – Pessoa (aluno) que utiliza a aplicação para complementar o seu estudo. É caracterizado por vários atributos relativos às suas estatísticas de utilização do programa e também pelos seus dados de login, o grau de dificuldade em que se encontra, e ainda pelo tamanho de letra com que pretende utilizar o software.

Sessão de Estudo – Conjunto de aulas, exercícios e testes escolhidos aleatoriamente pelo sistema de acordo com as preferências do utilizador.

Figura 29-Entidade Sessão de Estudo

Aula – Vídeo elucidativo do tema escolhido pelo utilizador.

Figura 30- Entidade Aula

Teste – Conjunto de exercícios aleatórios, relativos à área de estudo selecionada pelo utilizador, que visam testar o conhecimento deste, adquirido até então.

Figura 31- Entidade Teste

Exercício – Conjunto de perguntas relativas a um tema e com um determinado grau de dificuldade.

Figura 32- Entidade Exercício

Pergunta – Descrição de um problema com um tema e um grau de dificuldade definido.

Figura 33- Entidade Pergunta

Resposta – Resolução de uma pergunta, podendo esta estar certa ou errada.

Figura 34- Entidade Resposta

Dúvida – Dificuldade que pode ter origem na resolução de um determinado exercício.

Figura 35- Entidade Dúvida

### 3.4.2. Relacionamentos

Utilizador (N) – (M) Teste - Cada utilizador poderá realizar ou não vários temas acerca dos vários temas disponibilizados.

Utilizador (N) – (M) Aula – Os vários utilizadores do sistema terão a oportunidade de assistir às várias aulas disponíveis.

Utilizador (N) – (M) Exercícios- Por forma a complementar os temas abordados nas aulas, os estudantes poderão realizar os exercícios que esta aplicação oferece, se assim pretender.

Utilizador (1) – (1) Utilizador – O sistema Aprende com os Minions tem um utilizador com privilégios diferentes do que um utilizador normal, o administrador.

Utilizador (1) – (N) Sessão de Estudo- É disponibilizada uma forma de estudo diferente, as sessões de estudo. Se o utilizador pretender pode criar várias sessões de estudo.

Sessões de Estudo (N) – (M) Aula- As sessões em cima preferidas podem ser constituídas por aulas escolhidas pelo usuário do sistema, consoante as áreas que pretenda estudar.

Sessão de Estudo (N) – (M) Exercícios- Esta forma de estudo pode também ser composta por exercícios.

Sessão de Estudo (N) – (M) Testes- As várias sessões de estudo que o utilizador cria podem ser constituídas por testes à escolha deste.

Testes (1) – (N) Perguntas- Um teste é um conjunto de várias perguntas a serem respondidas pelo estudante.

Pergunta (1) – (N) Resposta- Cada pergunta terá várias respostas.

Resposta (1) – (1) Resposta- De toas as respostas apenas uma dela está correta.

### 3.4.3. Modelo Conceptual

Figura 36- Modelo Concetual

### 3.4.4. Modelo Lógico

Figura 36- Esquema Lógico

# Construção

## Apresentação e Caracterização Geral da Arquitetura do Sistema

## Módulos

## Plano de Desenvolvimento

## Distribuição do Trabalho

## Ferramentas Utilizadas

## Validação do Software Desenvolvido

# Apreciação Crítica e Trabalho Futuro

# Referências WWW

[01] http://pt.wikipedia.org/

A Wikipédia é uma enciclopédia livre construída por milhares de colaboradores de todas as partes do Mundo.

[02] http://www.dgidc.min-edu.pt

Página da Direção-Geral da Educação.

# Lista de Siglas e Acrónimos

RUP – Rational Unified Proccess

UML – Unified Modeling Language

Anexos

Figura 37. Diagrama de Gantt 1º Fase

Ilustração 1 Diagrama de Gantt

Diagrama de Gantt realizado na primeira fase

Diagrama de Gantt realizado na segunda fase

Diagrama de Classes

Figura 38. Diagrama de Classes

Diagrama de Sequência

Figura 39. Consultar Estatística

Figura 40. Remover Estatística

Figura 41. Escolher Aula

Figura 42. Adicionar Aula

Figura 43. Consultar Aula

Figura 44. Sair da Aula

Figura 45. Remover Aula

Figura 46. Remover Teste

Figura 47. Escolher Teste

Figura 48. Adicionar Teste

Figura 49. Consultar Testes

Figura 50. Próxima Pergunta

Figura 51. Ver Resposta

Figura 52. Pergunta Anterior

Figura 53. Desistir Teste

Figura 54. Mudar Resposta

Figura 55. Assinala Resposta

Figura 56. Terminar Teste

Figura 57. Ver Pergunta Anterior

Figura 58. Mudar Resposta

Figura 59. Assinalar Resposta

Figura 60. Desistir de Exercicio

Figura 61. Terminar Exercicio

Figura 62. Remover Exercicio

Figura 63. Escolher Exercício

Figura 64. Editar Exercício

Figura 65. Consultar Exercício

Figura 66. Adicionar Exercício

Figura 67. Dúvida no Exercício

Figura 68. Preferências Utilizador

Figura 69. Repor Estatísticas

Figura 70. Logout

Figura 71. Apagar Sessão de Estudo

Figura 72. Criar Sessão de Estudo

Figura 73. Continuar Sessão de Estudo

Figura 74. Consultar Sessão de Estudo

Figura 75. Terminar Sessão de Estudo

Figura 76. Login

Especificação dos Use Case

Figura 77. Especificação - Registar no Sistema

Figura 78.Especificação -  Consultar Aula

Figura 79.Especificação - Adicionar Aula

Figura 80.Especificação - Remover Aula

Figura 81. Especificação - Escolher Aula

Figura 82. Especificação - Sair da Aula

Figura 83. Especificação - Remover Estatísticas

Figura 84. Especificação - Consultar Estatística

Figura 85. Especificação - Adicionar Exercicio

Figura 86. Assinalar Resposta

Figura 87. Especificação - Consultar Exercicio

Figura 88. Especificação – Desistir do Exercicio

Figura 89. Especificação – Dúvida Aula

Figura 90. Especificação - Editar Exercicio

Figura 91. Especificação - Escolher Exercício

Figura 92. Especificação - Mudar Resposta

Figura 93. Especificação – Pergunta Anterior

Figura 94. Especificação - Pergunta Seguinte

Figura 95. Especificação - Remover Exercício

Figura 96. Especificação - Terminar Exercício

Figura 97. Especificação - Ver Resposta

Figura 98. Especificação – Logout

Figura 99. Especificação – Preferências

Figura 100. Especificação – Repor Estatistica

Figura 101. Especificação - Apagar Sessão de Estudo

Figura 102. Especificação - Consultar Sessão de Estudo

Figura 103. Especificação - Continuar Sessão de Estudo

Figura 104. Especificação - Criar Sessão de Estudo

Figura 105. Especificação - Terminar Sessão de Estudo

Figura 106. Especificação - Adicionar Teste

Figura 107. Especificação - Assinalar Resposta

Figura 108. Especificação - Consultar Teste

Figura 109. Especificação - Desistir do Teste

Figura 110. Especificação - Escolher Teste

Figura 111. Especificação - Mudar Resposta Teste

Figura 112. Especificação - Pergunta Anterior

Figura 113. Especificação -  Próxima Pergunta

Figura 114.Especificação - Remover Teste

Figura 115. Especificação - Terminar Teste

Figura 116. Especificação - Login